# 双机协同 AI 小说写作系统
阶段总结与下一步规划

版本：v1.0
日期：2025-12-24
范围：截至第 3 阶段验收通过（Neo4j + Chroma 最小闭环）

# 一、概览（给项目管理者的 30 秒阅读）

| 当前里程碑 | 第 3 阶段完成：A 机可稳定写入/检索硬记忆（Neo4j）与软记忆（Chroma），并通过脚本验收（Top1 命中）。 |
| --- | --- |
| 已具备能力 | 健康检查、Neo4j 幂等写入与查询、Chroma 三集合写入与语义检索、可编辑安装与导入稳定性。 |
| 未完成关键点 | 第 4 阶段：把记忆系统接入写章流程（检索→拼 Prompt→生成→抽取→回写）。 |
| 当前阻塞 | Codex 额度不足，暂缓工程落地第 4 阶段脚本；可先完成参数/规范设计与配置文件。 |
| 建议下一步 | 先完成“参数体系 v1 + 风格圣经/屏蔽词 + 元提示模板”设计；Codex 恢复后再落地写章闭环脚本。 |

# 二、目标与架构边界

本系统采用“双机分工”架构：
• A 机：工程代码、写作流程编排、向量计算（Embedding）、脚本验收。
• B 机：记忆存储与检索服务（Neo4j 图谱 + Chroma 向量库）。

阶段目标：从“服务可连通”推进到“可被程序稳定使用”，再推进到“记忆读写最小闭环”，最后接入“写章闭环”。

# 三、已完成事项（按阶段/可验收）

## 3.1 第 1 阶段：健康检查（可连通 → 可稳定使用）

完成内容：
• .env 与 .env.example 配置链路（NEO4J/CHROMA/Timeout/Embed Model）。
• healthcheck_memory.py：Neo4j verify_connectivity + RETURN 1；Chroma /api/v2/heartbeat。
• healthcheck_memory.ps1：PowerShell 入口；失败原因可定位；退出码明确（0 成功 / 非 0 失败）。
• 文档：memory_healthcheck.md（UTF-8 无 BOM、依赖安装与排错建议）。

验收标准（已通过）：脚本能清晰输出 PASS/FAIL，且 FAIL 能指出失败段与原因。

## 3.2 第 2 阶段：硬记忆（Neo4j 人物/关系/地点最小落地）

完成内容：
• 最小 Schema：Character/Location/Item/Event；关系：KNOWS/ALLY/ENEMY/LOCATED_IN/OWNS/CAUSES（按当前实现逐步落地）。
• 关键约束：Character.name、Location.name 唯一。
• 幂等写入：MERGE/Upsert，重复写同一人物不产生重复节点。
• 自检脚本：bootstrap_neo4j_schema.py（初始化）；test_neo4j_idempotent.py（幂等验证）。
• 文档：memory_neo4j.md。

验收标准（已通过）：同名人物连续写入 10 次，图中仍仅 1 个节点，属性更新正常。

## 3.3 第 3 阶段：软记忆（Chroma 摘要/片段/风格）

完成内容：
• 软记忆三集合分离：chapter_summaries / style_snippets / scene_memory。
• A 机本地 embedding：EmbeddingProvider（懒加载+缓存；normalize_embeddings）。
• ChromaMemoryClient：优先 HttpClient；失败回退 REST v2；支持 healthcheck/upsert/query/delete。
• 验收脚本：test_chroma_semantic.py（固定写入→语义检索→Top1 命中→退出码）。

验收标准（已通过）：三集合写入成功，三集合语义检索 Top1 全部命中，并输出通过提示。

# 四、当前可用能力清单（面向“写章闭环”）

当前系统已具备：
1) 基础设施可验证：一键 healthcheck 判断 Neo4j/Chroma 可用性。
2) 硬记忆可用：Neo4j 人物/地点/关系的幂等写入与查询能力。
3) 软记忆可用：Chroma 三集合写入与语义检索能力（向量在 A 机算）。
4) 工程可维护：src 布局导入稳定；可编辑安装；关键脚本具备退出码与日志定位。

# 五、下一阶段建议（在 Codex 额度恢复前后如何推进）

## 5.1 现在就能做的（不依赖 Codex，纯设计/配置，收益最高）

建议先完成“参数体系 v1 + 风格与合规规则 + Prompt 模板规范”。其目标是：让后续“抽取→回写”有稳定的字段与约束，避免写到 50–100 章后人物/道具/关系漂移。

建议交付物：
• schemas/memory_ontology_v1.yaml：事实层字段规范（Character/Location/Item/Event + 关系）。
• configs/style_bible_v1.md：叙事视角、节奏、爽点、对白风格、钩子规则。
• configs/blocklist_v1.txt 或 yaml：硬屏蔽词/软替换词。
• prompts/templates/chapter_prompt_v1.md：统一 Prompt 结构（硬记忆优先、软记忆参考）。

## 5.2 Codex 额度恢复后要落地的（第 4 阶段工程闭环）

第 4 阶段最小闭环建议拆成两条脚本链：
A) 写章前：检索→拼 Prompt（可输出到 projects/<name>/prompts/CHxxx.md）
B) 写章后：正文 ingest→抽取事实→回写 Neo4j + Chroma（同时写入本章摘要/关键片段）

工程建议：先把“抽取”做成规则化最小版本（例如在正文末尾强制输出“新增清单：人物/道具/地点”三行），保证回写稳定；后续再引入更智能的抽取器。

# 六、是否需要现在开始设计“人物/地点/关系/物品/技能/语言风格/屏蔽词”等细节？

建议：现在开始设计，但只做 v1（最小可用、可扩展），避免一次性做成“百科全书”。

理由：
• 第 4 阶段的回写要依赖明确字段，否则会产生同名不同写法、关系漂移、设定冲突。
• v1 字段只要覆盖“长篇不混乱”的核心约束即可，后续写到 20–30 章再迭代 v2。

推荐 v1 字段（示例）：
• Character：name(唯一)、gender、age/age_range、appearance、personality(tag)、speech_style、goals、skills(tag)、status、notes。
• Location：name(唯一)、type、region、atmosphere(tag)、rules、visuals。
• Item：name、type、rarity、effects、constraints、appearance、owner(用 OWNS)。
• Event：key(唯一)、chapter_no、summary、participants、place、causes/consequences(用 CAUSES)。

风格与合规建议拆分：
• style_bible：文风/节奏/钩子/对白硬规则。
• blocklist：硬屏蔽/软替换。
• prompt_template：把硬记忆与软记忆嵌入统一提示词结构。

# 七、运行与回归验收命令（建议写入 README 或 docs）

1) 健康检查：python scripts/healthcheck_memory.py

2) Neo4j schema 初始化：python scripts/bootstrap_neo4j_schema.py

3) Neo4j 幂等验证：python scripts/test_neo4j_idempotent.py

4) Chroma 语义验收：python scripts/test_chroma_semantic.py

注：若遇到导入问题，优先使用 pip install -e .，并确保文件保存为 UTF-8 无 BOM。

—— 结束 ——