双机协同 AI 小说写作系统（xiaoshuo）
最新项目进展文档

日期：2025-12-26
版本：v1.1（在 v1.0 阶段总结基础上更新）
范围：截至 Neo4j 约束/写入/Appendix Ingest 最小闭环验证通过

一、30 秒概览（给项目管理者）

本次工作将“硬记忆（Neo4j）可稳定写入”推进到“可按项目隔离（project_id）并支持章节附录 Appendix 的批量回写”。

当前已具备：远程 Neo4j 可用、约束与索引就绪、幂等 upsert 可用、Appendix Ingest 可用、按 project_id 统计与回读验证通过。

二、当前架构与运行环境（确认项）

系统采用双机分工：

A 机（Windows / VSCode）：负责工程代码与脚本执行、Embedding 计算、写作流程编排与验收。

B 机（Ubuntu / Docker / 宝塔）：托管长期记忆服务（Neo4j 图数据库 + Chroma 向量库）。

本次实际连通验证使用的 Neo4j 为远程服务（非本地）：

Neo4j Browser：HTTP 7474（示例：http:// 192.168.1.195:7474/browser/）

Neo4j Bolt：7687（示例：bolt:// 192.168.1.195:7687）

注意：文档中不记录明文密码；统一通过环境变量注入。

三、今日已完成工程进度（可验收）

3.1 Neo4j 约束与索引：可生成、可执行、可复跑

已能从本体/字段配置自动生成 scripts/neo4j_constraints.cypher。

约束与索引使用 IF NOT EXISTS，可安全重复执行。

约束策略已升级：以 project_id 作为“项目隔离维度”，核心唯一键采用 (project_id, <key>) 组合约束，避免不同小说项目间的键冲突。

在 Neo4j Browser 中执行 cypher 后，SHOW CONSTRAINTS / SHOW INDEXES 可见对应条目。

3.2 Schema Loader：本体加载与模块开关可用

已完成 memory/schema_loader 的加载能力，脚本可输出：Profile、Modules（最小生效集合）、Entities（启用实体）、Relations（启用关系）。

已完成导入验证（可确认 load_schema 存在且可被 scripts/test_schema_loader.py 调用）。

3.3 Neo4j 写入层：幂等 upsert 与 project_id 贯穿

已完成 Neo4jStore 的写入能力：upsert_node（节点幂等写入）、upsert_relation（关系幂等写入）。

关键字段已标准化：_id（稳定唯一标识）、_key（业务唯一键）、project_id（项目隔离）、created_at/updated_at（时间戳）。

已完成 scripts/test_neo4j_upsert.py 验证：写入 Character/Location 并建立 LOCATED_IN 关系，重复执行不产生重复节点。

3.4 Appendix Ingest：章节附录回写最小闭环通过

已完成 ingest_appendix 的最小链路：从测试 Appendix 数据生成节点/关系，并回写 Neo4j。

已修复/兼容 Neo4j 5 的 Cypher 语法差异：避免使用已弃用的 exists(property) 写法，改用 “n.prop IS NOT NULL”。

已完成 scripts/test_ingest_appendix.py 验证：输出 nodes_upserted / relations_upserted，并按 project_id 过滤统计各标签数量。

3.5 数据清理与重复数据处置（实践结论）

已验证：当历史测试数据存在缺失 _key/_id 等字段时，会导致“同名但键不完整”的脏数据出现。

已落实清理方法：优先按 project_id + name 定位节点，再用 DETACH DELETE 删除测试数据，确保测试回归一致。

3.6 代码规范：中文注释作为硬规则

已确定并纳入项目约束：后续所有脚本/模块的代码注释全部使用中文（含脚本与模块）。

四、回归验收命令（建议写入 README / docs）

| 验收项 | 命令/操作 |
| --- | --- |
| Neo4j 约束生成 | python scripts/generate_neo4j_constraints.py --with-unique-keys-constraints |
| 执行约束（Neo4j Browser） | 在 Neo4j Browser 粘贴 scripts/neo4j_constraints.cypher 并运行 |
| Schema Loader 验收 | python scripts/test_schema_loader.py |
| Neo4j 幂等写入验收 | python scripts/test_neo4j_upsert.py |
| Appendix Ingest 验收 | python scripts/test_ingest_appendix.py |
| 软记忆语义验收（历史已通过） | python scripts/test_chroma_semantic.py |
| 健康检查（历史已通过） | python scripts/healthcheck_memory.py |

五、与项目既有文档的“已完成项”对齐汇总

以下汇总来自：

《双机AI小说写作环境部署指南》

《双机协同AI小说写作系统_实施纪要与操作说明_v1.0》

《双机AI小说系统_阶段总结与下一步规划2025.12.24》

已完成项（按阶段/可验收）：

第 1 阶段：健康检查链路（.env/.env.example、healthcheck_memory 脚本与文档）。

第 2 阶段：Neo4j 硬记忆最小 Schema、关键唯一约束、幂等写入与自检脚本。

第 3 阶段：Chroma 软记忆三集合分离、A 机本地 Embedding、语义检索验收脚本。

工程骨架：src layout、configs/prompts/schemas/scripts/runtime/docs/tests 等目录齐全，并可通过可编辑安装保持导入稳定。

六、下一步建议（下次继续的最优路线）

下一步目标建议聚焦：从 Neo4j/Chroma “回读并打包上下文（Context Pack）”，为‘写章前检索→拼 Prompt’提供稳定输入。

建议拆成 3 个交付物：

1) Context Pack 查询器：按 project_id + chapter_no / event_key 拉取相关人物/地点/势力/事件线/上一章摘要与关键片段。

2) Prompt 组装器：将硬记忆（Neo4j 事实）与软记忆（Chroma 语义片段）按固定模板拼装成 chapter_prompt_v1。

3) CLI 脚本：scripts/build_context_pack.py（或类似），输出 projects/<project_id>/prompts/CHxxx.md 与 contexts/CHxxx.json 供 Codex 直接写章。

同时可并行推进（不依赖确定小说类型）：

完善参数体系 v1：schemas/memory_ontology_v1.yaml（字段最小闭环即可，后续可迭代 v2）。

整理文风与合规：configs/style_bible_v1.md、configs/blocklist_v1.*（硬屏蔽/软替换）。

统一 Prompt 模板：prompts/templates/chapter_prompt_v1.md（固定结构，便于自动化回读/回写）。

附录 A：关键环境变量（示例）

XIAOSHUO_MODE=dev

XIAOSHUO_PROJECT_ID=<你的项目ID，例如 book_demo_001>

NEO4J_URI=bolt://192.168.1.195:7687

NEO4J_USER=neo4j

NEO4J_PASSWORD=cqsyzgs2016

—— 文档结束 ——